| Проект лесовосстановления на лесном участке № 3 / 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесовосстановление: комбинированное_______________________________________ (естественное, искусственное, комбинированное) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации: _____Костромская область____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесной район: Южно-таежный район европейской части Российской Федерации__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика местоположения лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесничество: _________Межевское ______________________________ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участковое лесничество: 2-Никольское________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Урочище: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер объекта: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Квартала: _______________ 130 (44:10:4:165)_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Выдела: _________________ 9 (44:10:4:165:39)______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесного участка, га: 1,01_____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к проекту лесовосстановления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика лесорастительных условий лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельеф участка (уклон): _____ равнинный________________________________ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрологические условия (увлажнение): почвы влажные, Ельник кисличный С3________ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почва: _______ _подзолистая, суглинок_____________________________________ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика площадей лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вырубка ______________________________________________ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика вырубки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пней, тыс. штук/га: 0,500_______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников (куртины, полосы, групповое, равномерное): групповое______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень задернения почвы (слабая, средняя, сильная): средняя ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 10 %_______________________ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, м3): слабая (5-20 м.куб/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) отсутствует (до 5 м3/га); б) слабая (5-20 м3/га); в) средняя (20-50 м3/га); г) сильная (более 50 м3/га). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория доступности для техники: доступная______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состав пород: 10Е_____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средний возраст, лет: ___________7______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя высота, м: _____________________1,0______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество деревьев и кустарников, тыс. штук/га: 1,22________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние лесных насаждений и их оценка: удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размещение их по площади лесного участка (равномерное, неравномерное, групповое); неравномерное__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый способ лесовосстановления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комбинированное лесовосстановление (посадка)_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 6 «Правил лесовосстановления», утвержденные приказом МПР РФ № 1024 от 29.12.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осенью 2025 года проведена механизированная частичная обработка почвы бороздами, глубина обработки 20 см, трактор ТДТ-55 в агрегате с плугом ПЛ-1. Борозды размещены через 3 – 5 м по направлению волоков. Способы и сроки проведения комбинированного лесовосстановления: май 2026 года, посадка сеянцами с открытой корневой системой вручную под меч Колесова. Породный состав – 10 Е. Способ смешения пород: Е-Е-Е-Е Количество посадочных (посевных) мест тыс.шт. на 1 га: 1,78 Потребность в посадочном материале на весь участок в тыс. шт: 1,798 Размещение посадочных мест в ряду и между рядами, м: между рядов 3-5 в ряду 1,9-1,15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противопожарные и защитные мероприятия: не требуются (на участке обеспечивается примесь лесообразующих лиственных пород естественным возобновлением). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 год – двухкратный уход: ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 год – двухкратный уход: рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 год – однократный уход: подавление, скашивание растительности механическим способом; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода: Ель обыкновенная __________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид посадочного материала (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район): стандартные сеянцы ели европейской с открытой корневой системой, выращенные из районированных семян. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет: 3________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота, см: от 12 _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр корневой шейки, мм: не менее 2 ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика посевного материала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода: _________ Ель обыкновенная___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет: 8___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев основных лесных древесных пород, тыс. штук/га: 2 ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м: 0,9 _________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га) (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): _ 1,01 _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый объем работ по лесовосстановлению (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь лесовосстановления, га: 1,01 ___________________________________________________________ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород, тыс.штук /га: 3,0 ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на всей площади, тыс. штук: 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель работ по лесовосстановлению: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность (при наличии) |  |  |  | Подпись |  |  | (Фамилия, имя, отчество - последнее при наличии) |  |
| Число, месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |